Tájékoztatás Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. február 08-i ülésére

Tárgy: „ A güssingi vár és a körmendi kastély revitalizációja” című osztrák-magyar projekt  pályázatra történő újbóli benyújtásáról tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Megújuló Energiák Európai Központja (EEE GmbH) kezdeményezése alapján előkészített, és a korábbit Testület által 2009. március 23.-án tárgyalt korábbi tárgyi projekt újbóli beadására nyílt lehetőség. A projekt vezető partnere továbbra is az osztrák fél, aki a pályázat előkészítésének nagy részét végezte.

A projekt tartalmának építési részét változatlanul hagyva, a kulturális együttműködés, programok költségeire nagyobb hangsúlyt fektetve a korábbi anyag aktualizálásra került, és a hatályban lévő testületi határozat alapján , változatlan önerő vállalása mellett a pályázat újra benyújtható volt.

A Körmendi várkastély fejlesztésére irányuló osztrák-magyar pályázati anyagot a „Határon  Átnyúló Együttműködés Ausztria-Magyarország 2007-2013” céljai között kiírásra kerülő felhívás alapján készítettük elő, a kulturális-turisztikai vonzerő fejlesztése érdekében.

Benyújtási határidő: 2011. február 02 volt.

A feltételek változatlanok, pályázati támogatás 85%-ban EU-finanszírozású, amihez 10% automatikus magyar társfinanszírozás kerül hozzá, így a pályázói önrész 5%-os mértékű lesz. A határozat költségvonatkozását nem kell javítani, de a vezető partner személye változott, ezt szükséges módosítani, a gesztor a Batthyány Váralapítvány Güssing lesz, : „Stiftung des weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg.” továbbá, új címet kapott a projekt: „ A Güssingi vár és a Körmendi kastély – Közös múltból közös jövő”

Aktualizált műszaki tartalom:

Az érintett területek: a nyugati szárnyban a délnyugati toronytól a kápolnáig a földszinti és az 1. emeleti termek, valamint a 2. emeleten a díszteremből megközelítendő Batthyányi szalon, a délkeleti saroktorony terme.  A kastély főépületében lévő múzeumi termek felújítását a következő tervezési és kivitelezési lépésekkel lehet megvalósítani (a kidolgozásnál 300 Ft/euro váltással, euróban adtuk meg a költségeket, mert a pályázatban így kell szerepeltetni. 25% ÁFÁ-val számoltunk) :

- Falkutatás, régészeti feltárás szükséges, tekintettel arra, hogy ezen terület csak részlegesen került korábban kutatásra.	Tartalmazza: főépület falkutatását a délnyugati toronytól a kápolnáig elhelyezkedő terekben, (földszint és 1. emelet), valamint régészet a a főépülettől nyugatra eső kert területen, (középkori kaputorony, várárok, fahíd, elővár és annak építményeinek feltárása). A kutatók helyszíni munkája, és a szükséges fizikai munkás segéderő alkalmazása. 				Költsége:	bruttó      20.000.-euro

- Építészeti munkák: építészeti tervek elkészítése, engedélyeztetés, fűtési tanulmányterv építőmesteri munkák (bontás, gombakezelés, vakolatok, szigetelések, burkolatok, nyílászárók, felületképzések), gépészeti munkák (víz, csatorna szerelés, szellőzés, klimatizálás, fűtésszerelés, erősáramú munkák, riasztás), tűzjelző rendszer kiépítése, akadálymentesített lift kiépítése. 			Költsége:	bruttó     450.772.-euro

- Installáció: földszinti időszakos kiállítóterek (vitrinek, tárolók, paraván, világítás), emeleti állandó kiállítás (egyedi tervezésű installáció, beépített világítás szereléssel), kiállításrendezés: szerelési anyagok, nyomdai költségek, belsőépítész, szakkonzulens, szerkesztés, kivitelezés, tapintható műtárgymásolatok készítése. Berendezési tárgyak, állandó kiállítási tárgyak, korhű bútorzat, eszközök beszerzése.											Költsége:	bruttó    105.000.- euro

- Nyilvánosság biztosítása, marketing, kommunikáció: webdesing, katalógus, szórólap, kiállításvezető, belépőjegy, foglalkoztató füzet, közterületi reklám, információs táblák. Tárlat megnyitása, kulturális rendezvények.		Költsége:	bruttó       44.750.-euro

- Szolgáltatások, járulékos költségek: közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, menedzsment, könyvvizsgálat: 					Költsége:	bruttó    46.625.-euro

MINDÖSSZESEN: 		bruttó  667.147.- euro

szükséges 5% önerő mértéke: 		 bruttó 33.358.-euro

( bruttó 10.007.400 Ft)

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Stiftung des weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg.” Alapítvány által, az Ausztria-Magyarország  Határon  Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a  „A Güssingi vár és a Körmendi kastély – Közös múltból közös jövő”(rövid cím: Burg Güssing - Schloss Körmend) projekt benyújtását támogatja, elképzeléseivel egyetért, és a szükséges                                      33.358.-euro (5%) önerő fedezetét a pénzügyi ütemezés szerinti éves költségvetéseinek terhére biztosítja.

Körmend, 2011. január 25.

|  | Bebes István |
| --- | --- |
|  | polgármester |