Előterjesztés Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. október 27-i ülésére.

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás megküldte a 2011. I. félévi munkájáról szóló beszámolót, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében tárok a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2011. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186 526 fő). A 2011. január 1-től hatályos változást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2011. február 16-án kelt határozatával adta ki.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 22. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. A Társulás ezen jogszabályi rendelkezésére tekintettel működött.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulási Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács Elnöke és tagjai a 2010. évi helyi önkormányzati választások eredményeit követő a települések által delegált helyi önkormányzati képviselők. A Társulási Tanács tevékenységét a 2011. I. félévében a 6/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

| Feladat | Határidő | Teljesülés |
| --- | --- | --- |
| A Társulás 2011. évi költségvetésének az elfogadása | 2011. 02. 02. | A TT elfogadta a 3/2011. (II.02.) TT számú határozatával 2011. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás. |
| Társulás 2010. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2011. 02. 02. | A TT a 4/2011. (II.2.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi beszámolóját. |
| A Társulás 2010. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása | 2011. 04. 01. | A TT a 11/2011. (III. 30.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi zárszámadását. A TT a 15/2011. (III.30.) TT számú határozatával elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést |
| A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2011. 04. 15. | A TT 14/2011. (III.30.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás 2011. évi közbeszerzési tervét, mely megküldésre került a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott határidőre és közzétételre került a Társulás honlapján is. |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok | folyamatos | A támogatási szerződésben és az ahhoz kapcsolódó, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott változtatási kérelmekben meghatározott ütemezésnek megfelelő. |

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. A fentiekben megadott határozatok, valamint a társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden további határozat megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott munkaszervezet Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerinti. 2011. I. félévében a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazotti, egy fő megbízási munkaviszonyban, míg kettő fő vállalkozási szerződés keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2011. I. félévében a 8/2011. (II. 02.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

Az államháztartásról szóló és többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 2010. évben hatályos rendelkezései okán a Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2011. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

A Társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

-	1 válogatómű,

-	a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje

-	8 hulladékudvar,

-	a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,

-	a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra, amelyeknek műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2011. I félévben elvégzett munkát.

1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első fordulós KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatot KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számon támogatást nyert. A Támogatási szerződést 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).

Az 1. fordulós támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik. A 2. fordulós pályázatra az Új Széchenyi tervben 2011. február hónapban kiírásra került „KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati felhívás és pályázati dokumentumok vonatkoznak. A tervezett benyújtási határidő 2011. február.

A pályázat részletes pénzügyi adatai:

A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó 92.765.000,-Ft költség számolható el, melyből nettó 78.850.250,-Ft –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az elszámolható költségek áfá-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

| Projektelem megnevezése |  | Tétel bontása | Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* Tervezői tender |  | 1.1 RMT készítése | 11 200 000 |
|  |  | 1.2.1 Válogatómű tervezése | 22 000 000 |
|  |  | 1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése | 15 300 000 |
|  |  | 1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése | 6 000 000 |
|  |  | 1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PR tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PME tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós Mérnök tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós eszköz tender) | 1 500 000 |
|  |  | 1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II: fordulós építési tender) | 4 000 000 |
|  |  | 1.2 és 1.3 tétel összesen | 50 000 000 |
|  |  | 1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány | 500 000 |
|  |  | 1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái | 550 000 |
|  |  | 1.6 Engedélyeztetés hatósági díja | 3 000 000 |
|  |  | 1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása | 0 |
| 1. Tétel összesen |  |  | 65 250 000 |
| 2.** Közbeszerzési tanácsadás | 2.0 Az 1. fordulós beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok) |  | 500 000 |
|  | 2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 700 000 |
|  |  | 2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése | 100 000 |
|  |  | 2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása | 300 000 |
|  |  | 2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesülésről | 150 000 |
|  |  | 2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése | 150 000 |
|  | 2.2 II. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel | 2.2.1 Építési tender | 2 000 000 |
|  |  | 2.2.2 PR tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.3 PME tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.4 Mérnök tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.5 Eszköz tender | 1 000 000 |
| 2. Tétel összesen |  |  | 7 900 000 |
| 3.** Műszaki szakértői tanácsadás |  | 3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció | 2 000 000 |
| 4.** Jogi tanácsadás |  | 4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez | 2 750 000 |
| 5.** Könyvvizsgálat |  | 5. Könyvvizsgálat | 2 420 000 |
| 6.** PME tanácsadás |  | 6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése | 6 000 000 |
| 7.** PR tájékoztatási feladatok |  | 7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag | 6 445 000 |
| 3.-7. tétel összesen |  |  | 19 615 000 |
| Összes költség |  |  | 92 765 000 |
| Támogatás aránya (85%) |  |  | 78 850 250 |
| Saját erő (15%) |  |  | 13 914 750 |

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek estében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján lefolytatatott beszerzési és közbeszerzési eljárások összegzése:

| Eljárás megnevezése | Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete | Ajánlattételi felhívás megküldése | Ajánlattétel időpontja | Szerződéskötés időpontja | Nyertes ajánlattevő | Szerződés nettó összege (Ft) | Nettó kifizetés (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 04. 09. | 2010. 04. 27. | 2010. 05. 06. | 2010. 05. 15. | TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.) | 7.900.0000 | 1.580.000 |
| Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.) | 1.880.000 (maradvány 120.000) | 705.000 |
| Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30 | Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.) | 2.700.000 (maradvány 50.000) | 771.428 |
| Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30. | Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.) | 2.300.000 (maradvány 120.000) | 657.144 |
| PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.) | 6.000.000 | 2.250.000 |
| PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.) | 6.400.000 (maradvány45.000) | 2.400.000 |
| Tervezői tender (Kbt. szerint) | 2010. 06. 16. | 2010. 10. | 2010. 11. 29. | 2011. 02. 15. | SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c) | 58.900.000 (maradvány6.350.000) | - |

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft.

A nettó kifizetések összege 8.362.575,-Ft, melynek 15%-a, azaz 1.254-386,-Ft az önerő. A kifizetési kérelmeket a könyvvizsgáló minden esetben felülvizsgálta.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009. és 2010. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 2.291.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

A tervezés és a 2. fordulóban megvalósításra kerülő műszaki tartalom rövid összefoglalása:

A műszaki tartalom egyeztetését a tervező 2011. február hónapban megkezdte a hulladékudvarok és a válogatómű helyszíneit biztosító települési önkormányzatokkal és a Közreműködő Szervezettel (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, 2011. 07. 01-től Energia Központ). Több esetben (Szombathely, Körmend, Őriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémák, közművesítés, megközelíthetőségi, alapozási költségek miatt az 1. fordulóban megadott helyszín nem volt tervezésre alkalmas, ezért az érintett önkormányzatok javaslata alapján más helyrajzi számú ingatlanokon kezdődött meg a tervezés. Erre a pályázat szerint lehetőség van. A köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez. A jóváhagyása folyamatban van. Az elkészült dokumentumokat a műszaki szakértő felülvizsgálta. A végleges műszaki tartalom ezen dokumentum jóváhagyást követően a településekkel és a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetéseket követően alakul ki.

A tervezett fejlesztések: szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek telepítése (80x3 db) és ezt kiegészítendő minden településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megtemetése, az üveg hulladék elkülönített gyűjtése a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (150 db), a teljes Társulási területet lefedő hulladékudvar hálózat létesítése 8 helyszínen (Szombathely, Kőszeg, Körmend, Szentgotthárd, Bük, Őriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég) a meglévő udvarok bővítésével és új hulladékudvarok kialakításával, 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen, a házi komposztálás feltételeinek megteremtése, a rendszer üzemeltetéséhez szükséges gyűjtőedényzet, berendezések és gépjárművek beszerzése.

A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése:

A Közreműködő Szervezet elfogadta az 1. és 2. sz. projekt előrehaladási jelentéseket, valamint a 2010. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket. A lefolytatott beszerzési és közbeszerezési eljárások okozta késedelmek okán négy változtatási kérelmet hagyott jóvá. A változtatások az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket érintették, a 2. fordulós pályázat 2012. februári benyújtási határidejének változatlanul hagyása mellett. A PME tanácsadó az adminisztrációs feladatait ellátta.

A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan aktualizálta.

2. A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2011. években a források hiánya nem hirdették meg. 2011. februárban az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében kiírásra került a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat, melyet települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai nyújthattak be 2011. szeptember 1. határnapig. A pályázat benyújtásához minden rekultiválandó lerakó esetében kötelező melléklete volt a hatóság által jóváhagyott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat és jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedély. A tervezés költsége utólag a Pályázati útmutató C3.1 pontja alapján elszámolható, amennyiben megfelel a pályázat előírásainak. Csak önkormányzati/állami tulajdonú, művelési ágból kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. előtt bezárt, 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók rekultivációja volt támogatható. A Társult települések közigazgatási területén 32 településnek van 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hatósági kötelezéssel érintett lerakója. További 8 település lerakójára vonatkozóan nincs hatósági kötelezés. A hatósági határozatokban a rekultiválandó területek nagysága csak becsült adatként szerepelt, ahol a hatóság ezt nem adta meg, ott a tulajdoni lap szerinti teljes terültet vettük figyelembe. Így közel 140.000 m2 nagyságú az összes rekultiválandó terület. A teljes becsült felületre a rekultiváció nettó becsült értéke 700 millió, azaz bruttó 875 millió.

A pályázati feltételek ismertében a Társulási Tanács 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatában döntött a szükséges előkészítési munkák megkezdéséről. A tervezésre, engedélyezésre és pályázatírásra vonatkozó nyílt nemzeti értékhatár (becsült érték 50 millió Ft) szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz szükséges közbeszerzési tanácsadót a 14/2011. (III. 30.) számú TT határozatban foglalt beszerzési tervnek megfelelően a Társulás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata értelmében kiválasztotta. Ennek megfelelően a közbeszerzési tanácsadói feladatokat a Hospital Management Kft. (továbbiakban: Tanácsadó) látja el a 2011. 04. 29. napján megkötött 980.000,- Ft + ÁFA értékű megbízási szerződés keretében.

Ezt követően április hónapban értesültünk a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, hogy a „14R- Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja” 2010. évi pályázaton a Társulás területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók közül 16 település támogatást kapott a tervezési és engedélyezési feladatok elvégzésére. A pályázatokat a települések 2010. február hónapban nyújtották be, de a támogatásra vonatkozó döntések meghozatalára csak 2011. évben került sor. A jelenlegi KEOP támogatási rendszer a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját több önkormányzat társulásával, viszonylag nagy költségvetésű projekttel kívánja megvalósítani, ugyanakkor az előkészítésre az egyes önkormányzatok külön-külön kaptak támogatást. Az érintett településeket levélben tájékoztattuk a rekultiváció KEOP -2011 -2.3.0/B pályázatba történő beillesztésének feltételeiről és kértük nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy a közigazgatási területükön lévő rekultiválandó hulladéklerakó megfelel-e a pályázatban előírtaknak, a támogatásból megvalósuló tervezési és engedélyezési eljárások befejeződnek-e a pályázat benyújtásáig és a tervek továbbtervezési, egyéb pályázatokban történő felhasználási joga megilleti-e az önkormányzatokat. A 2011. május 15. napjáig beérkezett nyilatkozatok alapján csak Szaknyér község nem kívánta a Társulás által előkészítendő projektbe beilleszteni a rekultiváció megvalósítását és több település nem rendelkezett még megkötött támogatási szerződéssel, így nem tudott nyilatkozni a dokumentumok elkészülésének határidejéről.

A 14R nyertes pályázataira vonatkozóan a társult településektől kapott tájékoztatást figyelembe véve a még fennmaradó tervezési és pályázatírási feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást a K.É. 12647/2011 számon 2011. május 27-én megjelent ajánlattételi felhívással megindítottuk. Az ajánlattételi határidő 2011. június 14. volt. Az ajánlatkérési dokumentációt 7 ajánlattevő vette meg- Az ajánlattételi időszakban egy ajánlattevő 2011. június 9. napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Az előzetes vitarendezési kérelemben ajánlattevő előadta, hogy az engedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabályok alapján a hatóságok rendelkezésére álló határidők miatt az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott ennél rövidebb határidők teljesíthetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajánlattevői esélyegyenlőség sérül. Az ajánlati dokumentációban a határidők az ajánlattételi felhívás feladásakor a pályázat ismert benyújtási határidejének figyelembe vételével kerültek meghatározásra (felülvizsgálati munkarészek 30 nap; tervezési munkarészek, engedélyezési eljárás, pályázat benyújtása 2011. 09. 01.). Ezen határidők korábbiak mint a jogszabályokban a hatóságok számára meghatározott teljes ügyintézési határidő (1995. évi LIII. törvény 91. §(1) bek alapján a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló ügyintézési határidő legfeljebb három hónap, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 43. §(1) bek. alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokba három hónap), ezért az ajánlattevő által az előzetes vitarendezési kérelemben előadottak az ajánlat módosítása nélkül egy jogorvoslati eljárás során megalapozottak lettek volna. A Társulási Tanács a pályázat előkészítésére vonatkozó 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatát annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok elvégzésére szűkös határidő áll rendelkezésre. A nyertes ajánlattevő részéről a munkák párhuzamos végzésével és rendkívül körültekintő és szigorúan betartott ütemtervvel tartható csak a 2011. szeptember 1-jei pályázati határidő, de bármely váratlan esemény, vagy a hatósági eljárások késedelme magas kockázatot jelent. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során jogorvoslat indul (a KDB –re vonatkozó jogszabályi előírások alapján ez legalább 2 hónapos késedelmet is jelent a szerződéskötésnél) 2011. szeptember 1-jei pályázat benyújtási határidőre a pályázatot nem lehet benyújtani.

A fentiek ismeretében, a közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján a 2/2011 (VI. 10.) sz. KBB. határozatot elfogadó döntést (2. sz. melléklet) követően az eljárás 2011. 06. 10-én visszavonásra került a várható jogorvoslati eljárás további következményeinek (az eljárás lefolyásának minimálisan 30 nap időszükséglete, a kérelem megalapozottsága esetén az ajánlatkérő terhére megítélésre kerülő fizetési kötelezettség) elkerülése érdekében.

Az eljárás visszavonását követően megvizsgáltuk, hogy milyen további lehetőségek vannak a rekultivációs tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a pályázat előkészítésére. A 14R pályázat nyertes települései esetében a fentiekben ismertetett okok miatt a 2011. 09. 01-jei határidőre a KEOP pályázat benyújtásához szükséges jogerős engedélyek sem állhattak rendelkezésre. Mivel ezen határidőre a pályázat nem készülhet el a Társulási Tanács visszavonta a tárgyban meghozott 13/2011. (III. 30.) számú TT határozatát és a tervezési és engedélyezési munkák előkészítésének megkezdésére a 18/2011. (VI.27.) TT számú határozat értelmében egy ilyen tárgyú, nettó 24,4 millió Ft becsült értékű egyszerű közbeszerzési eljárást indítottunk, melyben az ajánlattételi határidő 2011. 08. 30. volt. A tervezetnek megfelelően a nyertes ajánlattevő feladata a Társulás közigazgatási területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók (kivéve a 14R pályázaton nyertes településeket) esetében a környezetvédelmi felülvizsgálatok, a jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedélyezési dokumentumok elkészítése, az engedélyek megszerzése.

Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket is. 2011. július hónapban meghirdették a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok című pályázatot. A régióban mindösszesen 0,4 Mrd Ft áll a pályázók rendelkezésére, egy pályázatban a támogatás összege maximum 400 millió Ft lehet és az önerő mértéke minimálisan 10%. A benyújtási határidő 2011. 08. 01. – 2011. 09. 30. közötti. A pályázat egyfordulós és kötelező mellékelni a projekt megvalósítására vonatkozó jogerős rekultivációs és vízjogi létesítési hatósági engedélyeket, környezetvédelmi felülvizsgálatokat. A jogerős engedélyek hiányában a pályázat nem nyújtható be határidőre.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladtok elvégzése:

- 2011. I. félévben a Társulási Tanács 3 ülést tartott: 2011. február 2-án, 2011. március 30-án, 2011. június 27-én. A Társulási Tanács ülésein meghozott határozatok megtalálható a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2010. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

- A Társult településekre vonatkozó adatbázisunk folyamatos frissítése céljából több alkalommal levelünkben megkerestük a társult önkormányzatokat az alapadataik ismételt megadása céljából.

- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk.

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

- A Társulás a 2011. év I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

- Az önkormányzatok részben teljesítették fizetési kötelezettségüket, amelynek a társulási megállapodás értelmében tettek eleget.

- A Társulási megállapodás V/1. pontja alapján 2011. évben a tagok befizetési kötelezettsége nem változott, mivel az előző évhez hasonlóan 100 Ft/fő/ év működési hozzájárulást és 500 Ft/fő/év beruházási önrészt fizettek be.

- Kimutatás a 2011. június 30-ig teljesített tagi befizetésekről

| Megnevezés | érték (Ft) |
| --- | --- |
| MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ( 2010. évi hátralék ) | 189.400 |
| MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ( 2011. évi ) | 11.439.100 |
| BERUHÁZÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ( 2010. évi hátralék ) | 852.875 |
| VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ( 2011. évi ) | 55.776.900 |
| Mindösszesen | 68.258.275 |

- A fenti önkormányzati hozzájárulások – a társulási megállapodás alapján - pénzeszközátvételként kerültek elszámolásra.

- 2011. június 31-i határidővel a társult önkormányzatok 55.039.645 Ft összeggel tartoztak a Társulás felé, melyből:

- - 2009. évi tartozás: 1.306.560 Ft,

- - 2010. évi tartozás: 8.458.985 Ft,

- - 2011. évi tartozás: 45.274.100 Ft.

- A 2011. évi költségvetés részletes adatai nyilvánosan közzétételre kerültek a www.westhull.hu honlapon a Társulásról menüpont Költségvetés alpontja alatt.

- 2011. év I. félévben a személyi juttatások tekintetében egy fő közalkalmazotti és egy fő megbízási jogviszonyban álló személy munkabére és megbízási díja került kifizetésre, a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 46,85 %-os volt.

- A dologi kiadások tekintetében törekedtünk a takarékosságra, a szombathelyi városházán kialakított irodahelyiség működéshez szükséges eszközöket beszereztük. A kiadásra fedezetett a Jászai Mari utcai irodahelyiség bútorzatának értékesítése biztosította.

- 2011. június 30. napig a dologi kiemelt előirányzat 41,3 %-a, a felhalmozási kiadások 32,86 %-a teljesült.

- Felhalmozási kiadásként a KEOP 7.1.1/0-2009-0009. projekttel kapcsolatos kifizetések került elszámolásra.

- 2011. év I. félévében a projekttel kapcsolatban 4.559.191 Ft kiadása volt a Társulásnak, melyhez az NFÜ a 2. negyedéves kifizető szerv által fizetendő támogatási összeg részleteként 2.119.611 Ft támogatást folyósított. A projekthez kapcsolódva 2011. év I. félévében 2.439.580 Ft önrész kifizetésére került sor.

- A projekttel kapcsolatban az előző évi kifizetések alapján az állami adóhatóság 2.291 E Ft áfa visszaigénylést állapított meg és folyósított.

- Összességében a pénzforgalmi bevételek 55,7 %-a és a pénzforgalmi kiadások 36,5 %-a teljesült az első félévben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat tárgyalja meg.

- Határozati javaslat

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2 pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester

Körmend, 2011. október 13.

Bebes István

polgármester