Előterjesztés

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2012. január 26-i ülésére

Tárgy: 	a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú projekt a 2. fordulós pályázatához szükséges döntések

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melynek Önkormányzatunk is tagja, a Társulási megállapodásban meghatározott feladtok értelmében előkészítette és a 2010. április 8-án aláírt Támogatási szerződés értelmében támogatást kapott a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” projekt 1. fordulójára. A támogatás célja a tervezés elvégzése és a 2. fordulós pályázat előkészítése és benyújtása, melyre a Társulás nyílt közbeszerzési eljárást követően megbízta a SOLVEX-MKM Konzorciumot. A hatályos útvonalterv szerint 2012. 02. 08-i határidőre kell benyújtani a 2. fordulós pályázatot.

A tervező az önkormányzatok és az érintett szolgáltatók adatszolgáltatása, a vonatkozó jogszabályok és a pályázati kiírás és mellékletei alapján elkészítette és a Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft., továbbiakban: KSZ) minőségbiztosítási észrevételei alapján javította a köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt. A KSZ továbbtervezésre vonatkozó 2011. 09. 30-án kelt jóváhagyását követően, valamint a módosított helyszínek véglegesítést követően elkészített a Részletes megvalósíthatósági tanulmányt (a továbbiakban: RMT), mely a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete. A terjedelmére tekintettel nem küldhető meg papíron és e-mail mellékleteként, ezért feltöltésre került a www.mkmconsulting.hu/nyugat-dunantul címre, ahol megtekinthető.

Az előkészítés alatt álló 2. fordulós pályázatra az Új Széchenyi tervben 2011. február hónapban kiírásra került és a www.nfu.hu honlapról letölthető „KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati felhívás és pályázati dokumentumok vonatkoznak. Ezek értelmében a pályázathoz mellékelni szükséges valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Ismeretes, hogy az Országgyűlés a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok módosítását tervezi 2012. I. félévben, ezért a most elfogadásra kerülő dokumentumok felülvizsgálata és az új jogszabályok szerinti esetleges módosítása szükséges lehet az új szabályozás hatályba lépésével. Ugyanakkor a 2. fordulós pályázat mellékletei a jelenleg hatályos jogi szabályozásnak megfelelő nyilatkozatokat követelik meg.

A döntés meghozatalához az alábbiakban összefoglaljuk az RMT és hivatkozott részeinek tartalmát.

- A Részletes megvalósíthatósági tanulmány:

1.1) A megoldandó probléma rövid leírása

##### Műszaki nem megfelelőségből adódó fejlesztési feladatok

A szelektív hulladékgyűjtés ipari előkészítésének elvégzéséhez már jelenleg is válogatóműre lenne szükség. A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével ez a műszaki szükséglet tovább fokozódik. Ezért a beruházás elvégzése elkerülhetetlen.

A lakosság részére nem állnak rendelkezésre a szelektív gyűjtéshez és a házi komposztáláshoz szükséges eszközök elegendő számban, így, ezek hiányában a szelektív gyűjtés fejlesztése a lakossági elkötelezettség ellenére is műszakilag kivitelezhetetlen, ezért a szelektív hulladékgyűjtés eszközparkjának fejlesztése szükséges. Bár a térségben megépültek a szükséges kapacitású komposztálók, de a zöldhulladék gyűjtés fejlesztésével növelni kell a létesítmények kihasználtságát.

Költség-hatékonyság növelése miatt szükséges fejlesztési feladatok

A térségben csak két hulladékudvar működik, a nagy szállítási távolságok miatt a lakosság részére a rendszeres gyűjtés keretében el nem szállítható hulladékok (pl.: lomok) elhelyezése nem oldható meg a lakóhelyük közelében. Fentiek alapján a költség-hatékonyság növelése érdekében térségi hulladékudvar hálózat kiépítése szükséges.

A szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladékot költséghatékonyan csak válogatóműben lehet ipari felhasználásra alkalmassá tenni, így válogatómű építése elengedhetetlen.

1.2) A változatelemzés főbb következtetései

A program kidolgozása során négy különböző alternatívát vizsgáltunk:

- Csak szelektív gyűjtés, megelőzés (szombathelyi válogatómű, 7 db hulladékudvar, szelektív gyűjtő járművek, egyéb szükséges gépek, gyűjtőpontok, illetve házi komposztálók)

- Az a) alternatíva és vegyesen gyűjtött hulladékok mechanikai kezelése biostabilizálás, annyi maradék hulladék energetikai hasznosításával, amely éppen kielégíti a támogatási stratégia célkitűzését (tekintettel arra, hogy a térségben nincs égetőmű),

- Az a) alternatíva és vegyesen gyűjtött hulladékok mechanikai kezelés biostabilizálás, annyi maradék hulladék energetikai hasznosításával, amelyet a technológia lehetővé tesz.

- Az a) alternatíva és vegyesen gyűjtött hulladékok mechanikai kezelése, biostabilizálás lerakással, energetikai hasznosítás nélkül.

Az a), d) alternatíva nem teljesíti a támogatási stratégia 59 %-os lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest elnevezésű célkitűzést (ez a KEOP 7.1.1.-es pályázat elvárása!), a b), c) alternatíva ugyan igen, de ezekben az alternatívákban a mechanikai kezelő kimenetét a fél országon keresztül szállítva kell égetéssel ártalmatlanítani.

A d) alternatívát a változáselemzés elején kizártuk, mivel lényegesen drágább mint az a) alternatíva és ez sem teljesíti a támogatási stratégia 3. elvárását, így az alternatíva elemzésben az alábbiakat vizsgáltuk:

- Melyik alternatíva biztosítja a legmagasabb hasznosságot a költségeket tekintve

- Megfelelnek-e az alternatívák a költséghatékonysági kritériumoknak

Az értékeléshez összegeztük az alternatívák költségeit, illetve meghatároztuk a monetarizált hasznait. Az értékelés végeredménye, hogy az a) alternatíva a legkedvezőbb, ezt követi a b), majd a c) alternatíva.

1.3) A kiválasztott alternatíva bemutatása

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztési területén a jelenlegi rendszer hiányosságai miatt egy gazdaságos, törvényi kötelezettségeknek megfelelő, korszerű szelektív gyűjtési rendszer kialakítása szükséges.

A rendszer megvalósítandó elemei az alábbiak:

- hulladékválogató mű,

- hulladékgyűjtő udvarok (Körmend, Répcelak, Pankasz, Rábahidvég, Szentgotthárd, Szombathely, Bük)

- házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés (csomagolóeszköz és biohulladék),

- szelektív hulladékgyűjtő szigetek,

- kiszolgáló eszközök (szelektív gyűjtőautók, gépek, technológiai berendezések)

- hulladék-megelőzés (házi komposztálás, tudatformálás)

A beruházás becsült költsége: nettó 1,97 milliárd Ft

A javasolt beruházás a térségben keletkező hulladék hulladékáramait az alábbiak szerint befolyásolja:

A térség hulladékgazdálkodásának jelenlegi teljesítménye (fejlesztés nélkül 2010-ben):

A térség hulladékgazdálkodásának várható teljesítménye a fejlesztés megvalósulásával (2016-ban):

1.4) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása

A projekt pénzügyi mutatói alapján nem lenne megvalósítható, mert pénzügyi megtérülési nettó jelenértéke (FNPV/C) igen negatív: -1 575 845 eFt. Ezzel szemben közösségi támogatással a nettó jelenérték: 565 363 eFt.

Az EU útmutatások alapján számolt finanszírozási hiány mértéke 88,99 %, vagyis a projekt jogosult a maximális 85 %-os támogatás elnyerésére is (a releváns tételek esetében).

A projekt megvalósítása miatt megemelkedő hulladékkezelési díj 2015-ben rója a legnagyobb terhet a lakosságra, ekkor a számított díjak elérik a nettó jövedelmek 1,02 %-át majd ez az arány a díjemelkedések ellenére folyamatosan csökken, a projekt végére 2041-ben az arány a jövedelmek 0,57 %-ára csökken le.

A gazdasági mutatók számítása alapján a projekt társadalmi hasznossága bizonyított a gazdasági megtérülési rátája (ENPV): 12,31 %

A projekt a működési költségek és a hulladékkezelési díjbevétel változására a legérzékenyebb.

1.5) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve

Az RMT teljes terjedelemben a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete.

- Az üzemeletetési koncepció és díjpolitika kialakítása:

Üzemeltetési koncepció (részletesen az RMT 5.2.2. fejezete):

A projekt keretében megvalósuló eszközrendszer üzemeltető általi működtetése elsősorban a Hgt. 21.§ (4) és (5) bekezdése, illetve a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés d) pontja szerinti, a Hgt. 22.§-a alapján regionálisan szervezett, hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását szolgálja, és így közvetlenül nem érinti a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződések lejártáig az egyes települési önkormányzatok közigazgatási területén jelenleg végzett hulladékkezelési közszolgáltatásokat.

A társulás az üzemeltető kiválasztására a hatályos Kbt. rendelkezései alapján a 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységekre nyílt közbeszerzési eljárást fog lefolytatni.

Az üzemeltető által ellátandó közfeladat területi határa a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

Az üzemeltető által ellátandó közfeladat időtartama minimálisan a tervezett projekt megvalósulása során az utolsóként üzemeltetésre átadott létesítmény vagy eszköz átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásától számított húsz év, azaz az aláírás naptári hónapjával azonos, és az aláírás naptári napját megelőző naptári nappal kijelölt húsz évvel későbbi időpont.

Díjpolitika (részletesen az RMT 5.2.2.3. fejezete):

A társulás a projekt területén a támogatással megvalósuló szelektív hulladékgyűjtési és kezelési rendszer elemeire egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki és alkalmaz. A díjpolitika kialakítása stratégiai kérdés, amely minden egyes tagot érint, kötelezettséget keletkeztet, az egységes díjpolitika kialakítása, illetve a hozzá kapcsolódó kérdések meghatározása kizárólag a társulás hatáskörébe tartozhat. Az önkormányzatok (tagok) és a projekt létrehozására és üzemeltetésére alapított önkormányzati társulás együttműködve biztosítják:

- a díjpolitika kialakítását és a díjképzési rendszer kidolgozását, összehangolását,

- a közszolgáltató kiválasztását,

- a közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletek előkészítését.

Mivel a társulás keretein belül rendeletalkotási hatáskör (mint a díj-megállapítás) átadás nem történhet, a díjpolitikában rögzített elvek alapján, önkormányzatok az egységes díjpolitikából kiindulva, saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formájában állapítják meg a közszolgáltatási díjat és elfogadják, vagy módosítják a díj megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeleteiket, továbbá megkötik a kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Az üzemeltetési díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor üzemeltető az alábbi elvek figyelembe vételével köteles eljárni:

  - Az üzemeltetési díjnak fedezetet kell nyújtania a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés valamennyi közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a közszolgáltatással összefüggő egyéb  bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is,

  - az üzemeltető kezelésében/használatában és - erre irányuló megállapodása alapján - tulajdonában lévő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyon fenntartására, rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére,

  - a finanszírozási költségekre,

  - az üzemeltető méltányos hasznára,

  - valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb indokolt költségekre és ráfordításokra, így különösen az egyes ágazati jogszabályokban előírt speciális költségekre és ráfordításokra,

Díjkompenzáció

Amennyiben társulás, az üzemeltető által készített – a díjképzés rögzített elveinek megfelelő - díjjavaslatnál társulás döntéshozó testülete a közszolgáltatás díját

- alacsonyabb mértékben állapítja meg, vagy

- nem állapítja meg, vagy

- nem az üzleti év január hónapjának első napjától kezdődően állapítja meg,

és azt ezért a tag-önkormányzatok rendeletükben nem alkalmazzák, úgy a számított különbséget díjkompenzáció formájában köteles az üzemeltetőnek megtéríteni.

Amennyiben a társulás tag-önkormányzata - rendeletében szabályozott módon - a közszolgáltatás igénybe vevő, vagy igénybevételre kötelezett felhasználó/fogyasztó részére olyan díjkedvezményt vagy mentességet állapít meg, amely az üzemeltetési díjat is érinti, úgy az ennek következtében az üzemeltetőnél jelentkező üzemeltetési díjbevétel kiesést az üzleti év március 31. illetve szeptember 30. napjáig, egy összegben a tag-önkormányzattól beszedi, és az üzemeltető részére azt megtéríti. Késedelmes teljesítés esetén a kamat mértéke a Ptk. 2/A§ alapján megállapított késedelmi kamat.

Az előzőekre tekintettel kérjük, hogy az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni, a 3. sz. határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

- Az önerő meghatározása:

A pályázati útmutató módszertana szerint egy KEOP 1.1.1. pályázat 85 %-os és 70 %-os támogatással megvalósuló elemeket is tartalmaz. Az elkészített tervezői költségbecslés értelmében a 2. fordulós pályázat költségei a következő módon csoportosíthatók:

Az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat (amelyek a pályázati útmutató alapján nem besorolhatóak) a fenti beruházási arányok alapján megbontottuk:

Az egyes beruházási költségek részletezése az „A” alternatíva leírásánál található (RMT 123-125 oldal)

A számítások szerint a projekt legfeljebb 88.99 %-os támogatásra lehetne jogosult, de az önerő kiszámításánál a pályázati útmutató 85 % és 70 %-os maximális arányát figyelembe kell fenni. A projektben nem terveztünk olyan elemet, amely ne lehetne támogatható. Fentiek értelmében az önerő az alábbiak szerint számítható:

|  |  | Összeg (eFt) | Összeg (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.Elszámolható beruházási költség (EC) (9.1+9.2) |  | 1 997 762 | 1 997 762 487 |
| 9.1. A Pályázati útmutató (PÚ) A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek |  | 1 185 779 | 1 185 778 924 |
| 9.2. A PÚ A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek |  | 811 984 | 811 983 564 |
| 10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax) |  |  |  |
| 10.1. A PÚ A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek | 85% |  |  |
| 10.2. A PÚ A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek | 70% |  |  |
| 11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál) (11.1+11.2) |  | 1 576 301 | 1 576 300 580 |
| 11.1. A PÚ A6 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek (támogatás aránya legalább R de legfeljebb 10.1-ben megadott arány) |  | 1 007 912 | 1 007 912 085 |
| 11.2. A PÚ A6 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek (támogatás aránya legalább R de legfeljebb 10.2-ben megadott arány) |  | 568 388 | 568 388 494 |
| 12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási arány (DA/EC=11. /9. ) |  |  |  |
| 13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) (13.1+13.2+13.3) |  | 0 | 0 |
| 13.1. A PÚ A6 pontja alapján maximum 85%-kal támogatható tevékenységek |  | 0 | 0 |
| 13.2. A PÚ A6 pontja alapján maximum 70%-kal támogatható tevékenységek |  | 0 | 0 |
| 14. Saját forrás összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC) |  | 421 462 | 421 461 908 |
| 14.1. A PÚ A6 pontja alapján maximum 85%-al támogatható tevékenységek |  | 177 867 | 177 866 839 |
| 14.2. A PÚ A6 pontja alapján maximum 70%-al támogatható tevékenységek |  | 243 595 | 243 595 069 |

Fentiek alapján az elszámolható beruházási összköltség: 1 997 762 487,-Ft pályázat önrésze: 421.461.908 Ft, melynek fedezetét a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásai a pályázat szerinti üzemezésben biztosítják.

Az előzőekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1.)Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete  megismerte és elfogadja a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú projekt a 2. fordulós pályázat RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig.

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az RMT-t és az üzemeltetési koncepcióra, díjpolitikára, díjképzésre vonatkozó alábbi nyilatkozatot aláírja és 2012. 02. 08-ig megküldje a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak .

Felelős: Bebes István polgármester

Határidő: azonnal

Körmend, 2012. január 18.

|  | Bebes István |
| --- | --- |
|  | polgármester |

Nyilatkozat

a KEOP 1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz

Alulírott Bebes István polgármester, Körmend város Önkormányzata nevében az alábbi nyilatkozatot teszem:

- az intézkedésen kívül nem vesznek részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan

- a Társulás vagy annak tagönkormányzatai lerakó építésre vagy bővítésre EU támogatást (Phare, ISPA, Kohéziós Alap) még nem vett igénybe.

- az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az RMT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek

- az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerjük és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Ezen nyilatkozat Körmend város Önkormáőnyzata( határozat száma) sz. határozattal meghozott döntésen alapszik.

Körmend, 2012. …………

………………………..										Bebes István								    			polgármester