Előterjesztés Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2012. március 29-i ülésére

Tárgy: Döntés  „A Mátyás király utcai óvoda felújítása ” című  projekt  pályázatra történő benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelettel kiírt pályázat lehetőséget biztosít a városi óvodák  felújításához, az elmúlt évek korábbi feltételei alapján.

A 2009- 2011-es költségvetési években több szakaszban ezen pályázattal tudtuk sikeresen felújítani a bölcsődét, illetve az óvoda egyik részét.  Javasoljuk, hogy a jelen pályázati kiírásra a Mátyás király utcai óvoda (mint közoktatási intézmény) felújításának befejező munkái támogatására nyújtsuk be igényünket.

A pályázat többek között építési beruházást-felújítást támogat. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális mértéke 30.000.000.-Ft, a támogatási intenzitás max. 80%.

A korábbiakhoz képest új feltétel, hogy .. „ a támogatásból megvalósuló építéssel járó beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti támogatás az e rendelet szerinti támogatással nem vonható össze. A már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására átcsoportosítani nem lehet....”

Jelen pályázat keretében a nyílászáró-cserék befejezését, a homlokzati hőszigetelést végeznénk el. A tetőszerkezet és fedés viszonylag jó állapotú, azonban a cserép alatti tetőfólia hiányzik és a porhó bejut a padlástérbe, ezért a fóliát pótolni kell. A falak felvizesedését a csapadékvíz-elvezetés hiánya és az épület körüli járdák rossz állapota okozza, ezért az épület körüli járdát újra kell építeni és a csapadékvizek elvezetését a meglévő hálózatra kötve kell megoldani.

A felújításra tételes árkalkulációt készítettünk.

Bekerülési költség  :   bruttó      	34.791.263.- Forint (27% ÁFA tartalommal)

támogatási igény:  			27.833.010.-Ft (80%)

szükséges önerő:     			  6.958.253.-Ft. (20%)

A támogatás 5% mértéke (közfoglalkoztatás): 1.391.651.-Ft

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete „ az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelettel kiírt pályázatra történő,  „ A Mátyás király utcai óvoda  felújítása” projekt benyújtását támogatja, elképzeléseivel egyetért, és

- a szükséges 6.958.253.-Ft (20%) önerő fedezetét a 2012. évi költségvetés …………keretében biztosítja, egyúttal

- a közfoglalkoztatást a támogatás 5% mértékéig vállalja, továbbá

- felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges intézkedések megtételére.

Körmend, 2012 március 28.

|  | Bebes István |
| --- | --- |
|  | polgármester |