Előterjesztés

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. június 25-i ülésére

Tárgy: Fedezet biztosítása a „Körmend 8.sz. főút menti kerékpárút felújítása a Nefelejcs utca és Horvátnádalja között ” című  projekt  előkésztésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A kerékpárutak fejlesztésére kiírt KEOP-3.2.0/C-08-11 kódszámú kiírás jelenleg felfüggesztésre került, azonban a rendelkezésre álló keretre várhatóan újra meg fogják nyitni.

A tárgyi kerékpárút fejlesztésre az önkormányzat korábban már nyújtott be GKM pályázatot, azonban a keretek kimerülése okán nem nyert támogatást. A várható kiírás során előnyt élvezhetnek azon pályázók, akik rendelkeznek engedélyes tervdokumentációval, és a meglévő engedélyeik érvényben vannak, vagy intézkedtek az engedélyező hatóságnál a meghosszabbítás/vagy engedélykérés ügyében.

A tervdokumentáció rendelkezésre áll, azonban az elkészítése óta eltelt 4 év során a megváltozott útügyi szabványok, előírásoknak megfelelően aktualizáltatni szükséges, és az időközben lejárt engedélyt újra meg kell kéni.

A pályázat többek között előkészítési és építési beruházást-felújítást támogat. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás várhatóan max. 100%. Az előkészítési költségeknél a tervezés, engedélyeztetés költségei, sikeres pályázat esetén elszámolhatóak.

Műszaki tartalom:

A meglévő kerékpárút nyomvonalának felhasználásával a Nefelejcs utcától folytatnánk a szélesítést, gyalogos és kerékpárutas közlekedésre alkalmas, önálló kiépítésű közlekedési útvonal kialakításával. A 3046 fm hosszú kerékpárút a 8.sz főút mentén egészen a Teleki utca nyugati kereszteződéséig halad. átlagos burkolatszélesség 3,60 m. Közel 1km belterületi, közel 2 km külterületi szakasza van, belterületen 3,90-4,40, míg külterületen 3,6-2,6 m szélességben épülne.

Költségvetése:

A 2013.évben becsült beruházási költség: 220-240 millió bruttó Ft közötti összeg, amelyet az aktualizált tervdokumentáció alapján lehet pontosítani.

A tervek aktualizálása során készített új költségvetést a kiírt pályázat benyújtása előtt megismertetjük a Tisztelt Képviselő-testülettel, döntés céljából.

A tervek aktualizálása, dokumentálása:  600.000.+ÁFA, azaz bruttó      762,000- Ft

hatósági díj becsülten:   278.000.-Ft

összesen szükséges előkészítési keret:   1.040.000.- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Körmend 8.sz. főút menti kerékpárút felújítása a Nefelejcs utca és Horvátnádalja között ” című  projekt  előkésztésével egyetért, és

- a szükséges 1.040.000.-Ft előkészítés fedezetét a 2013. évi költségvetés keretében biztosítja a „Kossuth L utca felújítása„ feladat előirányzata terhére; egyúttal

- felhatalmazza polgármestert a pályázat előkészítésére, és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: városfejlesztési irodavezető, a szerződés előkészítésére

Határidő: szerződéskötés a tervezési munkára: 2013.07.15.

Körmend, 2013 június 18.

|  | Bebes István |
| --- | --- |
|  | polgármester |