Előterjesztés

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete  2016. március 31-i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a keleti városrész csapadékvíz elvezetés megvalósítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya pályázatot hirdetett települési önkormányzatok számára, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” finanszírozására. A felhívás célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, környezeti káresemények megelőzése érdekében megvalósítandó fejlesztések finanszírozása.

Önkormányzatunk a 2009-2010 években már terveztette a keleti városrész csapadékvíz elvezetését, amely beruházással a város keleti területeinek belvíz okozta kárainak minimalizálása lenne városunk célja, a megfelelő vízelvezetés, időszakos víztározási lehetőségek létesítésével. A terveket aktualizálni kellett, ennek tervezési feladatai már megtörténtek, a napokban önkormányzatunk megkapja a szükséges vízjogi létesítési engedélyt, és a kiviteli tervezés is a finisben jár. A jelenlegi pályázati rendszerben a pályázat benyújtásakor egy tanulmányt szükséges benyújtani, amely kellően alá tudja támasztani a város fejlesztési igényét, és tartalmazza a tervezett fejlesztés műszaki paramétereit, becsült költségeit, a pénzügyi költséghaszon elemzéseket, időbeli/tartalmi/pénzügyi ütemezést állít fel (mérföldkövek) a megvalósíthatóság alátámasztására.

Pályázat megnevezése: Körmend, keleti városrész csapadékvíz elvezetése.

A felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15.

A felhívás célja: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása a települések belterületi csapadékvíz elvezetési,- gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő  vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tárolásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan tározók beépítésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat, hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

A Vas megyei városok számára rendelkezésre álló forrás keretösszeg: 600 millió Ft, a vissza nem térítendő támogatás min/max összege: 50-300 millió Ft lehet. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási kérelem 2016. április 21-ig nyújtható be.

A Körmend, keleti városrész csapadékvíz elvezetés ismertetése: A tervezési területről a csapadékvizek elvezetésének fő gerincét a Somogyi Béla utcában - a nyugati oldali árok nyomvonalán - tervezett nagyméretű gyűjtőcsatorna adja. A tervezett gerinc Mező utcától északra levő szakasza a Felsőberki övárokba továbbítja a csapadékot, a Batsányi Janos utcától kezdve viszont déli irányba, a vasút és a 8. sz. főút alatt átvezetve a Szemcse árokba torkollik. A Szemcse ároktól a Sportpálya területéig tervezett zárt csapadékcsatorna és záportározó létesül. A záportározóból telepített szivattyúállással, nyomóvezetéken keresztül jutnak a csapadékvizek a befogadó Rába folyó árterébe.

A meglévő, de rosszul funkcionáló árkok, átereszek felújításra kerülnek. A tervezett árkok befogadója a Somogyi Béla utcai gerinccsatorna, valamint a Szemcse-Megyefő árok.

A Rokkant telepi árok folyásirányát megváltoztatva és a Felsőberki övárokhoz csatlakozó szakaszát lezárva, az itt összegyűjtött csapadékvizeket a terület mélypontján, a jelenlegi sportpálya területén kialakított záportározóba vezetjük zárt csapadékcsatornával. A záportározóból átemelővel, nyomóvezeték továbbítja a csapadékvizet a Somogyi Béla utcai gerinccsatornába. A Szemcse-Megyefő árok medre a Felsőberki övárok torkolatától a vasúti hídig, valamint alatta a Rába töltésig rendezésre kerül. A Felsőberki övárok medre a torkolattól a tervezési területen lévő K-NY irányú szakaszon rendezésre kerül. A Szemcse árkon, a Somogyi Béla utcából érkező gerinccsatorna torkolatától medersüllyesztést kell végezni a Sportpálya bekötőútjáig.

A projekt megvalósításához várhatóan bruttó 250.000.000.-Ft szükséges, de ez az összeg még nincs véglegesítve, ahhoz szükségeltetik  a kiviteli tervek rendelkezésre állása, így az itt közölt ö9sszeg csak tájékoztató jellegű.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa Önkormányzatunknak a  Körmend, keleti városrész csapadékvíz elvezetése (felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15.) tárgyában készült projektjavaslatát, és a pályázat benyújtását.

Határozati javaslat

Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- az előterjesztésben ismertetettek szerint pályázatot kíván benyújtani Magyarország Kormánya által meghirdetett „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázati felhívásra.

Pályázat megnevezése: Körmend, keleti városrész csapadékvíz elvezetése.

A felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és képviseletére, valamint projektnyertesség esetén a szerződések aláírására.

Felelős:Forró Szilvia irodavezető pályázat előkészítésének koordinálásáért és a pályázat benyújtásáért

Határidő: 2016. április 15. pályázat beadására

Körmend, 2016. március 18.

Bebes István

polgármester