- előterjesztés

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Szlalom pálya tervezésére vonatkozóan további fedezet biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2018. (III.28.) számú önkormányzati határozatában jóváhagyta a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel való partnerség eredményeképpen, hogy a Rába folyó körmendi szakaszát érintően szlalom pálya létesítésére irányulóan tervezői előkészítő tanulmány készüljön, a jövőbeni megvalósítás reményében.

A tervezési folyamat részeként helyszíni bejárást került lefolytatásra, ahol megállapításra került, hogy a tervezett pálya kb. 200-300 méter hosszú lenne és az üzemvíz-csatorna alsó szakaszáig tartana. A part mindkét oldalán, kb. 10 méterenként kivehető oszlopok kerülnének elhelyezésre. Mindegyik szelvényben az oszlopok között kötélen kifüggesztve egy 150 cm széles, mozgatható kapu kerülne telepítésre. A „szakadó parton” kb. 1,5 méter hosszú sarkantyúk-vezetőművek kerülnének kialakításra a kedvezőbb áramlási viszonyok kialakítása érdekében a kajak-kenu szlalom pálya számára.

Ezen bejárás keretében a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság úgy nyilatkozott, hogy az előzekben ismertetett megoldáshoz kizárólag akkor tud érdemben nyilatkozni, ha az elvi vízjogi engedély beszerzésre kerül, melynek része a 2 dimenziós modellezéssel készített kisvizes vízsebesség vizsgálat is. Ezáltal az összes hivatalosan érintett hatóság bevonásra kerül, előírásaik megismerésre kerülnek, valamint a kivitelezési költségek összege is pontosabban megbecsülhetővé válik.

Ezen tervezési feladatokat a Döntés Előkészítő Tanulmányra (DET) kötött tervezési szerződés nem tartalmazta, ezért a tervező akadályt közölt, kiegészítő árajánlat benyújtásával:

| Megnevezés: | Bruttó vállalási ár: |
| --- | --- |
| Elvi vízjogi engedélyezési terv elkészítése -kétdimenziós modellezéssel készített kisvizes vízsebesség vizsgálattal együtt (a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) | 2.413.000,- Ft |

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a jövőbeni szlalom pálya kialakítása érdekében a kiegészítő tervezési feladatokra költségvetési forrást biztosítani szíveskedjenek a jövő évi költségvetés terhére.

Határozati javaslat:

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Rába folyó körmendi szlalom pálya elvi vízjogi engedélyezési eljárásának lefolytatását, -mely a Döntés Előkészítő Tanulmány részévé válik - melyhez bruttó 2.413.000,- Ft összegű fedezetet biztosit a 2019. évi költségvetése terhére.

Felelős: polgármester

Határidő. 2019. évi költségvetés elfogadását követően azonnal

Körmend, 2018. november

Bebes István

polgármester