ELŐTERJESZTÉS

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 19-i ülésére

Tárgy: beszámoló a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 2018. évi közbeszerzéseket érintő tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) alapján Körmend Város Önkormányzatának és a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalnak közbeszerzési eljárásai lebonyolítását – a tervpályázati eljárás, valamint a közszolgáltatók kiválasztására irányuló eljárások kivételével – Körmend Város Önkormányzata által létrehozott Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban Bizottság) átruházott hatáskörben végzi.

Az SZMSZ értelmében a Bizottság a közbeszerzések éves tapasztalatairól minden év december 31-ig írásos előterjesztést készít a Képviselő-testület számára.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetérteni szíveskedjék. A beszámoló az előterjesztés elkészítéséig lefolytatott eljárásokat mutatja be.

HATÁROZATI JAVASLAT

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

Körmend, 2018. december 19.

Faragó Gábor sk.

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnök

Beszámoló

a 2018. évi közbeszerzésekről

Az egyes közbeszerzések összegzésszerű bemutatása:

I. Építési beruházások

1.) „ A TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00012 Zöld város kialakítása Körmenden pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Az eljárás tárgya a Dózsa Gy. u. – Mátyás király u. – Rákóczy F. u. – Munkácsy M. utcák által határolt lakótelepi közpark zöldterületi rehabilitációja, amelynek célja, több generáció igényeit kielégítő, több funkcióval rendelkező közösségi tér létrehozása (játszó-, pihenő- és sport területek kialakítása).

Az eljárás becsült értéke a részekre bontás tilalmának figyelembevételével a Kbt. 28. § (2) e) pontjában foglalt módszer alkalmazásával nettó 201 139 622,- Ft. Körmend Város Önkormányzata 2018. márc. 28-án indította a fenti tárgyú eljárást.

Eljárás típusa: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok a következő öt gazdasági szereplő részére kerültek megküldésre:

- Németh Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft. (Vasvár, Alkotmány út 60)

- Swietelsky Magyarország Kft. (Csorna, Vasutas u. 9.)

- Prenor Kertészeti és Parképítő Kft. (9700 Szombathely, Béke tér 1.)

- BIT-ÉP Bt (1071 Budapest, Andrássy u. 77. II. em. 14.)

- GEO 2005 Mélyépítő Kft. (9751 Vép, Hrsz. 028/6.)

Az ajánlattételi határidőig a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft., a BIT-ÉP Bt., a GEO 2005 Mélyépítő Kft. és a Swietelsky Magyarorszag Kft. ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot. A Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta a jogszabályoknak, a felhívásnak és a közbeszerzési dokumentációnak való megfelelésük szempontjából, ellenőrizte a kizáró okok fenn nem állását a nyilvántartások áttekintésével, mely tevékenységét a Bírálóbizottság azok archiválásával dokumentálta. Az ajánlatok teljeskörű ellenőrzésének eredményeképpen hiánypótlási felhívás kiküldése vált szükségessé, mely hiánypótlás benyújtási határidejét ajánlatkérő 2018. május 17. napján 16:00 órában határozta meg. A hiánypótlási határidőre az érintett 4 ajánlattevő egyike, a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft. hiánypótlást egyáltalán nem nyújtott be. Mivel ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, hiánypótlást nem nyújtott be, így ajánlatát az eredeti tartalommal bírálta el ajánlatkérő bizottsága, melynek eredményeképpen megállapította, hogy ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mert az ajánlattételi felhívással ellentétben nem tartalmazza Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Ajánlatkérő bizottsága megvizsgálta a beérkezett hiánypótlásokat a hiánypótlási felhívásnak való megfelelésük szempontjából és megállapította, hogy a BIT-ÉP Bt., GEO 2005 Mélyépítő Kft. és a Swietelsky Magyarorszag Kft. megfelelően nyújtották be hiánypótlásukat és megfelelően igazolták a 2. értékelési részszempontra tett vállalásaikat. Emiatt e 3 ajánlattevő ajánlata érvényes, így értékelésére sor került a felhívásban megadott értékelési részszempontoknak megfelelően. Az eljárás eredménye megállapítható volt az alábbiak szerint:

A közbeszerzési eljárásban benyújtott 4 ajánlatból 3 ajánlat érvényes volt és e 3 ajánlattevő a hiánypótlás során megfelelően alátámasztotta a 2. értékelési részszempontra tett vállalását.

A közbeszerzési eljárás eredményes volt, tekintettel arra, hogy az eljárásban eredménytelenségi okok nem álltak fenn.

A bizottság a 61/2018. (V.18.) PÜ-Köz határozatával hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét, a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt-t az alábbi megajánlásokkal:

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 196 725 409,- Ft

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet tapasztalata körében a teljesítésben felelős műszaki vezető pozícióra bevonni kívánt szakember építési területen az „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli, kivitelezési munkák irányításában szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban kifejezve: 60 hónap

Nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés jelenleg 80 %-os készültségi foknál tart, a műszaki átadás- átvétel 2019. januárra várható.

(Megjegyzés: Ebben a tárgyban 2 alkalommal kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni, mert az első alkalommal nem volt eredményes az eljárás. Ezt követően módosításra kerültek a  tervek, és ezalapján került kiírásra a fent bemutatott, immáron eredményes közbeszerzési eljárás.)

2.) „ A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00040 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda fejlesztése Körmenden pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

Körmend Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00040 azonosítószámú, „Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda fejlesztése Körmend” című nyertes pályázatot valósítja meg, amelynek átfogó célja a kisgyermekellátást nyújtó szolgáltatás minőségi fejlesztése, a családok megsegítése, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés minőségi feltételeinek javítása. A projekt keretében a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde és a Dienes Lajos utcai Tagóvoda udvarára új udvari játszóeszközök kerültek, emellett a Dienes Lajos utcai Tagóvodában felújítási munkákat is végeztek (pl. tornaszoba felújítása, napelemek telepítése). E közbeszerzési eljárás keretében a felújítási munkákat végző építési vállalkozás kiválasztására került sor. A kivitelezési munkák becsült értéke 55 217 808-, Ft.

Eljárás típusa: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok a következő öt gazdasági szereplő részére kerültek megküldésre a Bizottság 29/2018. (III.23.) PÜ-Köz számú határozata alapján:

- TIA 2002 Kft.; 9600 Sárvár, Sótonyi u. 7/B.

- SZKENDÓ Kft.; 9700 Szombathely, Mérleg u. 2.

- BIT-ÉP Bt.; 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fszt.2.

- GEO 2005 INVEST Kft.; 9754 Megyehíd, Kossuth L. u. 1.

- SMALL Consulting Kft.; 8500 Pápa, Közép u. 9.

Az ajánlattételi határidőig a TIA 2002 Kft., a SZKENDÓ Kft., a BIT-ÉP Bt. és a SMALL Consulting Kft ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot. A Kbt. 69. § szerinti bírálat során feltárt hiányosságok, formai hibák javítása érdekében ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás 11. pontjának megfelelően a Kbt. 71. §- ában foglaltak szerint, május 17-én, 2018. május 23. 10.00 óra határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására kérte fel mind a 4 gazdasági szereplőt. A SZKENDÓ Kft. nem nyújtotta be hiánypótlását, így a bizottság a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatát, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A másik 3 ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás teljesítésével érvényes lett, így a SMALL Consulting Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdette ki nyertesként, mivel az előírt formai, tartalmi feltételeknek megfelelt és a pontozás során kialakult rangsor szerint ezen Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást (az ellenszolgáltatás nettó összege: 55 120 000,- Ft; a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlettapasztalata: 43 hónap).

A kivitelezési munkák befejeződtek, az óvodába járó gyermekek 2018 októberétől használják a vízzáró réteggel ellátott, új burkolatú, szakszerű szellőzőrendszerrel felszerelt tornaszobát és a korszerű óvodai udvart. Az udvari játékok beszerzése egy másik közbeszerzési eljárás (árubeszerzés) tárgyát képezték.

3.) „TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, Természeti kincseink nyomában – Az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése projekt keretén belül a Vadászati kiállítás felújítási és udvar rendezési kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárás

A TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003 azonosítószámú projektet Körmend Város Önkormányzata és Őriszentpéter Város Önkormányzata konzorciumban valósítja meg.

Őriszentpéter esetében a meglévő, jelenleg Magyarszombatfán található Őrségi Vadászati Kiállítás Őriszentpéterre történő áttelepítése a fejlesztés egyik fő célja. A projekt keretében a kiállításnak helyet biztosító, jelenleg jelentősen leamortizálódott, helyi védelem alatt álló épület külső-belső felújítására, akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére kerül sor. Az épület felújítása mellett az ingatlanhoz tartozó kis udvaron szabadtéri látványelemek, játékok kerülnének telepítésre, valamint a meglévő drótkerítés cseréje is szükséges. Eme eljárás keretében az ezt elvégző gazdasági szereplő kiválasztására került sor.

Eljárás típusa: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

Az eljárás becsült értéke a részekre bontás tilalmának figyelembevételével a Kbt. 28. § (2) e) pontjában foglalt módszer alkalmazásával, árazott tervezői költségbecslés alapján nettó 36 490 862,- Ft.

A bizottság 14/2018. (II.19.) PÜ- Köz számú határozatában úgy döntött, hogy az ajánlattételi felhívást és kapcsolódó dokumentumokat a következő gazdasági szereplőknek kell megküldeni:

- LE-KO  Építőipari Kft. (8960 Lenti, Béke út 40.)

- Titán Beton Építőipari Szolgáltató Kft. (9970 Szentgothárd, Nyárfa utca 4.)

- Querzum Kft. (8200 Veszprém, Vilonyai utca 3. B. ép. 4. em. 1.)

- Z-Pannon Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár út 6.)

- Kovács Csaba egyéni vállalkozó (9941 ŐRISZENTPÉTER SISKASZER 13/A.)

- Keszi-Ász 14 Kft. (1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.)

- Szabau Invest Kft. (8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.)

Az ajánlattételi határidőig csak a LE-KO Építőipari Kft. nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatban szereplő megajánlások a következők voltak:

- egyösszegű nettó ajánlati ár: 56 062 332,- Ft

- Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül: 24 hónap

- Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakemberrel, aki múzeum vagy közérdekű muzeális gyűjtemény, vagy közérdekű muzeális kiállítóhely építése, vagy felújítása, vagy bővítése kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik: igen

Tekintettel arra, hogy az eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet értéke nettó 36 788 440,- Ft, a beruházó Őriszentpéter Város Önkormányzata 2018. március 27-én tartott Képviselő-testületi ülésén, 28/2018. (III.27.) számú Képviselő- testületi határozatában úgy határozott, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet nem tudja növelni/ kiegészíteni, így az eljárás a fedezethiányra tekintettel eredménytelen. Ennek alapján a Bizottság úgy döntött, hogy ezen eljárást eredménytelenként zárja.

2018. nov. 6-án ugyanebben a tárgyban ismételten elindította a bizottság a Vadászati kiállítás felújítására és az udvar rendezésére irányuló kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárást, amely jelenleg folyamatban van.

4.) „Körmend – mélyépítési munkák kivitelezése”

Az eljárás tárgya az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában a Körmend, Dankó Pista utca, Tompa Mihály utca szilárd burkolatú közutak felújítása, valamint, Dankó Pista utca, Orgona utca csapadékvíz- elvezető létesítmény felújítása, a 2. rész vonatkozásában a Körmend, Orgona utca útfelújítása.

Eljárás típusa: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

A bizottsági határozat szerint a:

- NÉMETH Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft. (9800 Vasvár, Alkotmány út 60.)

- West Machine Építőipari, Gépjavító és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Babits M. u. 47.)

- MMPS WORKS Kft (9700 Szombathely, Székely Bertalan u. 27.)

- MUNICÍPIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ola u. 9-11.)

- BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. (1062 Budapest, Andrássy u. 77. 2. em. 14.)

ajánlattevőknek kerül megküldésre az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok.

Az ajánlattételi határidő lejártáig a West Machine Építőipari, Gépjavító és Kereskedelmi Kft., a NÉMETH Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft. és a MUNICÍPIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági szereplő nyújtottak be ajánlatot. Az ajánlatok értékelését a bizottság elvégezte, és megállapította, hogy hiánypótlásra vagy felvilágosítás kérésre nincs szükség, az ajánlatok érvényessé nyilváníthatók, továbbá az érvényessé nyilvánítható ajánlatot benyújtott valamennyi ajánlattevő a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta alkalmasságát, valamint, hogy nem tartozik kizáró ok hatálya alá, ezért a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott felszólításra sem a nyertes, sem pedig további ajánlattevők vonatkozásában nincs szükség. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] bírálta el, és nyertesként a NÉMETH Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft.-t hirdette ki mindkét rész vonatkozásában, elfogadva annak megajánlásait (1. rész: nettó ajánlati ár: 32 547 501,- Ft; a kivitelezési munkák felügyeletét ellátó MV-KÉ-R jogosultsággal rendelkező műszaki vezető szakmai tapasztalata: 166 hónap; teljesítési határidő (előteljesítési napok száma - naptári nap): 30 nap; 2. rész: nettó ajánlati ár: 13 111 748,- Ft; a kivitelezési munkák felügyeletét ellátó MV-KÉ-R jogosultsággal rendelkező műszaki vezető szakmai tapasztalata: 166 hónap; teljesítési határidő (előteljesítési napok száma - naptári nap): 30 nap )

Vállalkozó teljesítette a szerződésben rögzítetteket, a műszaki átadás- átvétel megtörtént.

5.) Körmend, keleti városrész csapadékvíz- elvezetése tárgyú közbeszerzési eljárás

Körmend Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00013 azonosítószámú nyertes pályázatot valósítja meg, amely projekt átfogó célja a csapadékvíz- elvezetés hiányosságai miatt bekövetkező vízkárok megelőzése, specifikus célja pedig a Körmend keleti városrész (vasút-Hunyadi utca- Felsőberki-övárok által határol terület) csapadékvíz- elvezető létesítményeinek kialakítása.

A lefolytatott eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, amelynek megindításáról a bizottság döntött. Az eljárás becsült értéke az egybeszámítási szabályok figyelembevételével a Kbt. 28. § (2) e) pontjában foglalt módszer (árazott tervezői költségvetés) alkalmazásával nettó: 139 974 067,- Ft. A beruházás fedezetét a „Körmend keleti városrész csapadékvíz- elvezetése” című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00023 kódszámú projekt biztosítja. A támogatás intenzitása 100,000 %. Az ajánlattételi felhívás és kapcsolódó dokumentumok a következő gazdasági szereplőknek kerültek megküldésre:

- TAKÉP 2000 Kft. (9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 94.)

- VIZÉPTEK Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi u.8.)

- Small Consulting Kft. (8500 Pápa, Közép utca 9.)

- GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft. (9751 Vép, Rákóczi Ferenc u. 41.)

- Litor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő utca 7.)

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig a VIZÉPTEK Bt., a Small Consulting Kft., a GEOMÉ Kft. és a Litor Kft. ajánlattevőktől érkezett ajánlat. A bizottság megállapította, hogy mind a négy gazdasági szereplőnek hiánypótlási felhívást szükséges teljesítenie ahhoz, hogy érvényes ajánlatként lehessen értékelni a megajánlásaikat. A hiánypótlási határidőt követően történő értékelésben a Small Consulting Kft. és a VIZÉPTEK Bt. ajánlata vett részt, mert a másik kettő Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, ajánlataikat érvénytelenné kellett nyilvánítani. A Bizottság az eljárás nyerteseként a SMALL Consulting Kft. (8500 Pápa, Közép u. 9.) ajánlattevőt hirdette ki, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányú megajánlásokat (egyösszegű nettó ajánlati ár: 139 951 557,- Ft; szerződés teljesítésében személyesen közreműködő felsőfokú végzettségű szakember releváns szakmai tapasztalata: 60 hónap). A kivitelezési munkák folyamatban vannak.

6.) „A  TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00007 azonosító számú pályázat keretében Vásár-tér, helyi piac létesítése Körmenden kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében ” tárgyú közbeszerzési eljárás

A projekt keretében Körmend város területén, a Bástya utcában kerül kialakításra a termelői piacként és vásárcsarnokként is funkcionáló helyi piac épülete, a hozzá tartozó infrastruktúrával, rendezvénytérrel, parkolókkal és szociális helyiségekkel.

A lefolytatandó eljárás a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, a rendelkezésre álló fedezet nettó: 87 652 000,- Ft. A bizottság döntött az ajánlattételi felhívás és kapcsolódó anyagok elfogadásáról, amelyek a következő gazdasági szereplőknek kerültek megküldésre:

- Lakáskezelő Építőipari és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.)

- Szabau Invest Kft. (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.)

- NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (8900 Zalaegerszeg Bíró M. u. 26.)

- Körmendi FERRUM-S Kft. (9900 Körmend, Munkácsy utca 9.)

- Tender Építőipari és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Szófia utca 20.)

Az ajánlattételi határidőig a Szabau Invest Kft. (Egyösszegű nettó ajánlati ár: 283 194 002,- Ft) és a NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Egyösszegű nettó ajánlati ár: 269 409 124,- Ft) nyújtottak be ajánlatot. Tekintettel arra, hogy az eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet értéke nettó 87 652 000,- Ft megállapítható, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő semelyik ajánlattevővel történő szerződéskötéséhez, így az eljárás a Bizottság döntése szerint eredménytelen lett.

Ahhoz, hogy a pályázat megvalósítása sikeres legyen, a tervek áttervezése és plusz forrás biztosítása vált szükségessé. A tervek így átdolgozásra kerültek, és a Testület is döntött a források hitellel történő kiegészítéséről, így a közbeszerzési eljárás ismételten meghirdethető.

7.) „A TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00013 Kerékpárosbarát fejlesztés Körmenden pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”tárgyú közbeszerzési eljárás

A projekt célja Körmend város belterületén a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósítása, mely elősegíti az élhető, biztonságos városi környezet kialakítását. E projekt eredményeképpen kialakításra kerül 1,32 km biztonságos kerékpárforgalmi létesítmény, közös gyalog- és kerékpárút Körmenden a IV. Béla király utca – Bástya u. csomópontban tervezett körforgalomtól az EGIS Gyógyszergyárig.

A lefolytatandó eljárás a Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti nyílt eljárás, amely során a következő 5 gazdasági szereplőnek került megküldésre az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok:

- TIA 2002 Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi u. 7/B.)

- SZKENDÓ Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 2.)

- BIT-ÉP Bt. (1062 Budapest, Andrássy u. 77. 2. em. 14.)

- VIZÉPTEK Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi u.8.)

- GEOMÉ Kft. (9751 Vép, Rákóczi F. u. 41.)

Az ajánlattételi határidőig a TIA 2002 Kft., a SZKENDÓ Kft., a BIT-ÉP Bt. és GEOMÉ Kft. ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot. Az ajánlatok teljeskörű ellenőrzésének eredményeképpen hiánypótlási felhívás kiküldése vált szükségessé 2 ajánlattevő esetében, mely hiánypótlás benyújtási határidejét ajánlatkérő 2018. május 8. napján 15:00 órában határozta meg. A hiánypótlást követő értékelés során megállapításra került, hogy mind a 4 ajánlat érvényes, az eljárás eredményes, és a nyertes ajánlattevő a legjobb ár- érték arányú megajánlás figyelembe vételével a BIT-ÉP Bt. (egyösszegű nettó ajánlati ár: 173 035 630,- Ft; Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki kerékpárút kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik: igen).

A kivitelezés 100 % készültségi fokon áll, a vállalkozó készre jelentett, jelenleg a műszaki átadás- átvételi eljárás folyik.

8.) „Körmend Iparterület infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás

A projekt célja Körmend város északi-nyugati területén található (Gip-övezeti besorolású) ipari terület infrastruktúrájának kiépítése.

Eljárás típusa: Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

A közbeszerzési eljárás 2 részajánlattételi körből állt, tekintettel arra, hogy fennálltak a részekre bontás feltételei:

- rész: Iparterület útépítés

- rész: Iparterület vízelvezetés

A közbeszerzési eljárás becsült értéke tervezői költségbecslés alapján:

1. közbeszerzési rész tekintetében: nettó 77 957 642,- Forint

2. közbeszerzési rész tekintetében: nettó 150 027 462,- Forint

A Bizottság a rendelkezésre álló fedezetet részenként az alábbiak szerint állapította meg:

1. rész: Iparterület útépítés tekintetében: 77 980 185,- Forint

2. rész: Iparterület vízelvezetés tekintetében nettó: 150 050 004,- Forint

Az ajánlattételi felhívás és kapcsolódó dokumentumok az alábbi gazdasági szereplőknek kerültek megküldésre:

- TIA 2002 Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi u. 7/B.)

- BIT-ÉP Bt. (1062 Budapest, Andrássy u. 77. 2. em. 14.)

- SZKENDÓ Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 2.)

- GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft. (9751 Vép, Dózsa Gy. u. 42.)

- SMALL Consulting Kft. (8500 Pápa, Közép utca 9.)

4 ajánlattevőtől érkezett az ajánlattételi határidőig ajánlat, majd 3 ajánlattevőnek hiánypótlási felhívás megküldése vált szükségessé, amelyek teljesítését követően a bizottság megállapította, hogy a SZKENDÓ Kft. és a BIT-ÉP Bt. ajánlattevők ajánlata érvényes, az eljárás eredményes és a legjobb ár- érték arányú megajánlást mindkét rész tekintetében a BIT-ÉP Bt. tette. Nyertes vállalkozóval történő szerződéskötés megtörtént, elfogadva annak alábbi megajánlásait:

- rész (Iparterület útépítés):

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 78 892 784,- Ft

12 hónapot meghaladó többletjótállás mértéke: 3 hónap

Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata: 60 hónap

- rész (Iparterület vízelvezetés):

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 148 890 178,- Ft

12 hónapot meghaladó többletjótállás mértéke: 3 hónap

Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata: 60 hónap

A munkaterület átadás folyamatban van.

II. Árubeszerzés

- „TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00040 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda fejlesztése Körmenden pályázat keretében, udvari játszóeszközök beszerzése adásvételi szerződés kötésével” tárgyú- 2017.12.18-án indult- eljárás

Az I. 2.) pontban rögzített pályázathoz kapcsolódóan ezen eljárás keretében kerültek beszerzésre az udvari játszóeszközök, amelyek a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde (9900 Körmend, Bartók Béla. 9.) és Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvodája (9900 Körmend, Dienes L. u. 1.) udvarára kerültek telepítésre.

Ez az árubeszerzés a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint került lebonyolításra, amely összefoglaló tájékoztató közzétételével indult. Ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatóban rögzítette azt a dátumot, amely határnapig bármely gazdasági szereplő jelezhette érdeklődését az eljárás iránt. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek és az Ajánlatkérő által – saját kezdeményezésre megjelölt gazdasági szereplőnek megküldésre került a megadott határnapot követően az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amely alapján ajánlatukat összeállíthatták. A bizottság döntött az ajánlattételi felhívás és kapcsolódó dokumentumok elfogadásáról, valamint arról, hogy az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők mellett a következő gazdasági szereplőknek szükséges megküldeni a közbeszerzési dokumentumokat:

- Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. (9407 Sopron, Csalánkerti út 76.)

- Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 41./1. II. em 7.)

- ACER Kft. (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/G)

Nevezett gazdasági szereplők mellett a Játszótér 2006 Kft. és Kenéz Szilvia egyéni vállalkozó nyújtottak be ajánlatot az ajánlattételi határidő leteltéig. Ezt követően az ajánlatok érvényessége érdekében hiánypótlási felhívást kellett küldeni 4 ajánlattevőnek, amelyet nem teljesítettek mindannyian. Az eljárás következő szakaszában emiatt megállapítást nyert, hogy az ACER Kft., a Mindigfa Bt. és a Játszótér 2006 Kft. ajánlattevők ajánlatai a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelenek. A beérkezett hiánypótlást követő értékelés során a bizottság megállapította, hogy a Kbt. 76. § (2) a) pontja- legalacsonyabb ár- alapján a nyertes ajánlattevő a Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. A vállalkozó ajánlatát elfogadva, a nettó 20 737 500,- Ft vételár összegű szerződéskötés megtört, és Eladó szerződésszerű teljesítését Körmend Város Önkormányzata igazolta 2018 júliusában. Az óvodás gyermekek ősszel birtokba vehették a korszerűsített óvodai udvarokat.

A Közbeszerzési törvény rendelkezései alapján teljesített egyéb kötelezettségek

- Közbeszerzési terv készítése

A Közbeszerzési törvény 42. § alapján az ajánlatkérőknek minden költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 2017. március 28-án fogadta el nevezett tervet, amelynek módosítására év közben egy alkalommal került sor.

A beszámoló készítéséig a bizottság által jóváhagyott 2018. évi közbeszerzési terv:

| Beszerzés típusa | Beszerzés tárgya | Közbeszerzés várható megindítása | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárás típusa | Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül-e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építési beruházás |  |  |  |  |  |
|  | „A TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00012 Zöld város kialakítása Körmenden pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” | 2018. év I. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | „TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, Természeti kincseink nyomában – Az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése projekt keretén belül a Vadászati kiállítás felújítási és udvar rendezési kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” | 2018. év I. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | „A TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00007 azonosítószámú pályázat keretében Vásár-tér, helyi piac létesítése Körmenden kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” | 2018. év II. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | „A TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00013 Kerékpárosbarát fejlesztés Körmenden pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” | 2018. év II. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00006 Körmendi ipari terület infrastruktúrájának fejlesztése pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében | 2018. év IV. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00023 azonosító pályázati felhívásra benyújtott és támogatásban részesült „Körmend keleti városrész csapadékvíz- elvezetése pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében | 2018. év II. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | Körmend közvilágítási rendszer korszerűsítése | 2018. év III. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | Körmend,Dankó Pista utca, Tompa Mihály utca szilárd burkolatú közutak felújítása, valamint, Dankó Pista utca, Orgona utca csapadékvízelvezető létesítmény felújítása | 2018. év II. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00040 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda fejlesztése Körmenden pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében | 2018. év I. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003 azonosítójú pályázati felhívásra „Természeti kincseink nyomában-az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése” projekt kivitelezése | 2018. év IV. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | TOP - 6.3.1-16 számú, Barnamezős területek rehabilitációja elnevezésű pályázati felhívás keretében volt cipőgyári épületek bontása | 2018. év III. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | Épületenergetikai fejlesztések az energiatakarékosság jegyében (TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00026Energiahatékonyság fokozása Körmenden | 2018. év II. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
|  | CLLD pályázat keretében mozi épület közösségi térré való átalakítása | 2018. év II. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ szerinti eljárás | nem |
| Szolgáltatás megrendelés | City branding szolgáltatás megrendelése | 2018. IV. negyedév | Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend saját eljárási szabályok alkalmazásával | Kbt. 117.§ | nem |
| Árubeszerzés | - | - | - | - | - |
| Építési koncesszió | - | - | - | - | - |
| Szolgáltatási koncesszió- | -- | - | - | - | - |

- Éves statisztikai összegzés

Jogszabályi kötelezettség miatt éves statisztikai összegzést kell készítenie ajánlatkérőknek az előző évben lefolytatott, összes eredményes eljárásukat illetően. Körmend Város Önkormányzata a 44/2015. (XI.2.) MvM rendeletben rögzített határnapig publikálta a saját és Csákánydoroszló Község Önkormányzata 2017. évre vonatkozó statisztikai összegzését.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bizottság kéri a beszámoló elfogadását.

Faragó Gábor sk.

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke