- előterjesztés

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 12-i ülésére

Tárgy: a „Vásár-tér, helyi piac létesítése Körmenden” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

A tisztelt Képviselő-testület a 113/2019. (XI.14.) számú határozatában döntött arról, hogy a piac építése kapcsán az elnyert támogatást nettó módon kívánja hasznosítani, ezért a megkötött támogatási szerződés egyes bruttó összegű költségsorai módosításra szorulnak - a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján – a beruházáshoz kapcsolódóan. Az elnyert támogatásból az új építésre, (23.666.040,- Ft), a műszaki ellenőrzésre (270.000,- Ft), valamint a műszaki tervek (864.000,- Ft) költségelemekre jutó ÁFA összegét vissza kell fizetni, melynek értéke összesen 24.800.040,- Ft.

Az elindított feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményét tartalmazó bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő egyösszegű nettó ajánlati ára 295.618.901,- Ft volt. A projekt nettó módon történő felhasználásával párhuzamosan a projekt támogatási összege 107.813.900,- Ft-ra változik a 132.613.940,- Ft-ról, azonban a beruházás megvalósítása során mintegy 81.163.053,- Ft megtakarítást tudunk elérni az ÁFA visszaigénylésével. Ezzel egyidejűleg a projekt oldaláról a TOP-1.1.3-15 azonosító számú pályázati felhívás 5.7. pontjában szereplő belső százalékos korlátoknak továbbra is meg kell felelni (pl.: projekt előkészítés, tervezés 5 százalék az összes elszámolható költségre vetítve stb.), így az egyes költségsorok elszámolható összege is csökkentésre kell, hogy kerüljön, így ezen költségsorok egy része a nem elszámolható költségek összegének sorát fogja növelni, mivel ezen összegek vonatkozásában az egyes tevékenységek már megrendelésre és/vagy már teljesítésre is kerültek. A kivitelezésre beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján és a nem elszámolható költségeket összegezve megállapítható, hogy a projekt összköltsége bruttó 313.923.215,- Ft lesz.

A TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00007 projekt forrásösszetétele az előzmények alapján a következőképpen áll össze:

| I. saját forrás | 206 109 315 Ft |
| --- | --- |
| I/3. bankhitel | 175 600 000 Ft |
| I/4. Egyéb saját forrás | 30 509 315 Ft |
| III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 107 813 900 Ft |
| A projekt elszámolható költsége | 107 813 900 Ft |
| Projekt teljes költsége | 313 923 215 Ft |

A 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján a projekt megvalósításához többletforrás igényelhető, ezért Körmend Város Önkormányzata költségnövekmény iránti kérelem benyújtásának lehetőségével kíván élni, melynek elnyerése a következőképpen módosítaná jelen projekt forrás összetételét:

| I. saját forrás | 175 600 000 Ft |
| --- | --- |
| I/3. bankhitel | 175 600 000 Ft |
| I/4. Egyéb saját forrás | 0 Ft |
| III./1. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 107 813 900 Ft |
| III./2. Kiegészítő támogatás igénylése | 30 509 315 Ft |
| A projekt elszámolható költsége | 138 323 215 Ft |
| Projekt teljes költsége | 313 923 215 Ft |

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntéseivel a projekt megvalósítását támogatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I.

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00007 azonosító számú „Vásár-tér, helyi piac létesítése Körmenden” című pályázat kapcsán

1. kezdeményezi az alábbi költségtípusokra jutó ÁFA visszafizetését – az elnyert támogatás nettó módon történő felhasználásával párhuzamosan – összesen 24.800.400,- Ft összegben az alábbiak szerint:

  - Építéshez kapcsolódó költségek – új építés -: 23.666.040,- Ft,

  - Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei – műszaki tervek -: 864.000,- Ft,

  - Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 270.000,- Ft.

2. a projekt forrásösszetétele a következőképpen áll össze, a saját forrás rendelkezésre áll az Önkormányzat költségvetésében:

| I. saját forrás | 206 109 315 Ft |
| --- | --- |
| I/3. bankhitel | 175 600 000 Ft |
| I/4. Egyéb saját forrás | 30 509 315 Ft |
| III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 107 813 900 Ft |
| A projekt elszámolható költsége | 107 813 900 Ft |
| Projekt teljes költsége | 313 923 215 Ft |

- költségnövekmény iránti kérelem benyújtását kezdeményezi nettó 30.509.315,- Ft összeg erejéig. A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert a költségnövekmény iránti kérelem benyújtására és aláírására.

Határozati javaslat II.

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az új piac építésére lefolytatott, eredményes közbeszerzési eljárás alapján a Polgármester nyilatkozzon a Magyar Államkincstár felé arról, hogy a közbeszerzési eljárás során tett legjobb ajánlat megajánlásainak ismeretében hogyan módosul adott esetben a projekt forrásösszetétele és a költségnövekmény összege, és ennek alapján a szükséges –a fenti, …/2019. számú határozathoz kapcsolódó kiegészítéseket az Önkormányzat képviseletében a Magyar Államkincstár előtt megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Körmend, 2019. december 02.

Bebes István

polgármester