- előterjesztés

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 25-i rendkívüli ülésére

Tárgy: a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00012 azonosító számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Körmend Város Önkormányzata bruttó 285.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00012 azonosító számú A körmendi Dózsa György utca és Rákóczi utca közötti lakóterület zöldterületi rehabilitációja című projekt megvalósítására, melynek célja az épületek által körülhatárolt, leromlott településképpel rendelkező park teljes rekonstrukciója volt.

A projekt eredményeképpen kialakításra került a „zöld város”, melynek megújítása magába foglalta a zöldfelület növényállományának rekonstrukcióját (gyomirtás/beteg fák eltávolítását, növényápolást, új növényállományok telepítését), a városi aktív rekreációs zöldfelületek (játszótér, sportpálya, kutyafuttató, fitnesz-kert, sétaút, futópálya), valamint a szolgáltató terek (büfé, szociális blokkok) kialakítását. A célok elérése érdekében új eszközök beszerzése történt, valamint vízáteresztő burkolatok, parkolók és kerékpártárolók lettek kialakítva.

A pályázat előkészítési költségeihez (engedélyes- és kivitelei tervek, közbeszerzés stb.) br. 2.313.323,- Ft saját forrás biztosítása szükséges - a projekt költségsorainak teljesülését és átcsoportosítását követően – figyelembe véve a pályázati felhívásban az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó belső korlátokat. Gyakorlatilag ez az az összeg, amint önerőként kell a projekthez biztosítani így utólag, a projekt befejezését követően, mivel ezt az összeget a pályázatban – a pályázati felhívás költségkorlátai miatt – már nem lehetett elszámolni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00012 azonosító számú A körmendi Dózsa György utca és Rákóczi utca közötti lakóterület zöldterületi rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódóan - a pályázati felhívás költségvetési korlátai miatt- bruttó 2.313.323,- Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a projekt megvalósításához.

Körmend, 2020. 08.18.

Bebes István

polgármester