ELŐTERJESZTÉS

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. augusztus 30-i ülésére

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) módosítása, a 2023-2037 közötti időszakra

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§. (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatósága érdekében ágazatonként 15 éves időtartamra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A terv egyrészt felújítási és pótlási tervből áll, amit a szolgáltató készít el, jóváhagyásra megküldi önkormányzat felé, valamint beruházási tervből áll, amelyet a szolgáltató javaslata alapján az ellátásért felelős (önkormányzat) készít el, és küldi meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalba (továbbiakban MEKH, évente történő felülvizsgálattal.

A szolgáltató VASIVÍZ Zrt által előkészített, és elfogadásra javasolt tervet felülvizsgálva, annak elfogadását javaslom, az alábbi módosításokkal:

-Körmend, Bástya u. vízellátó vezeték hálózatának felújítását a Bem J. u.-József A. u. közötti szakaszon várhatóan nettó 1.800eFt+ÁFA és a Kölcsey F. u. vízellátó vezeték hálózatának felújítását várhatóan nettó 5.400eFt+ÁFA mértékű forrását a V036 Körmend vízrendszer 2023. évi felújítások keretében szükséges biztosítani, az ivóvíz használati díj terhére, a Kutak bekötővezetékeinek cseréje (IX-XII) felújítását 2024. évre történő átütemezésével.

A Bástya utca és a Kölcsey F. u. felújítása kapcsán útépítés, csapadékvíz, közvilágítás fejlesztés kivitelezése tervezett, amely kivitelezésekkel a meglévő vízellátó rendszer felújítását is fontos kivitelezni, itt a vízellátást lehetséges a GFT keretein belül, biztosítani.

-Az iparterületet feltáró út építéséhez kapcsolódó szennyvízelvezető hálózat kiépítése (gerincvezeték építés: 11500 eFt, átemelő műtárgy kiépítése 20000eFt) forrását a S015 Körmend szennyvízrendszer 2023. évi beruházások keretében szennyvíz használati díj terhére szükséges biztosítani.

Az iparterület fejlesztése, közműellátása a már elkészült víz, villany közművek kiegészítésével azonnali fejlesztést tesz lehetővé úgy a hiányzó szennyvízellátást lehetséges a GFT keretein belül, biztosítani.

-A Hunyadi Lakópark kialakításához szennyvízelvezetési rendszer építése I. ütem forrását nettó 58775eFt-ot a S015 Körmend szennyvízrendszer 2023. évi beruházások keretében szennyvíz használati díj terhére szükséges biztosítani.

A Hunyadi Lakópark kialakítása, közművek kiépítése a feltáró úthálózat megvalósítását megelőző kivitelezési szakasz, amelynek szennyvízelvezetési rendszer I. ütemének megvalósítását a 2023. évi beruházások keretében szennyvíz használati díj terhére szükséges biztosítani.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte, és jóváhagyja a vízi-közmű szolgáltatást érintő, módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervet a 2023-2037- évekre vonatkozóan, az előterjesztéshez csatolt táblákat az alábbi módosítással:

- Bástya u. vízellátó vezeték hálózatának felújítását a Bem J. u.-József A. u. közötti szakaszon várhatóan nettó 1.800eFt+ÁFA és a Kölcsey F. u. vízellátó vezeték hálózatának felújítását várhatóan nettó 5.400eFt+ÁFA mértékű forrását a V036 Körmend vízrendszer 2023. évi felújítások keretében szükséges biztosítani, az ivóvíz használati díj terhére, a Kutak bekötővezetékeinek cseréje (IX-XII) felújítását 2024. évre történő átütemezésével.

- Az iparterületet feltáró út építéséhez kapcsolódó szennyvízelvezető hálózat kiépítése (gerincvezeték építés: 11500 eFt, átemelő műtárgy kiépítése 20000eFt) forrását a S015 Körmend szennyvízrendszer 2023. évi beruházások keretében szennyvíz használati díj terhére szükséges biztosítani.

-A Hunyadi Lakópark kialakításához szennyvízelvezetési rendszer építése I. ütem forrását nettó 58775eFt-ot a S015 Körmend szennyvízrendszer 2023. évi beruházások keretében szennyvíz használati díj terhére szükséges biztosítani.

Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Körmend, 2022. augusztus 30.

Bebes István

polgármester